**Relatório do Percurso de Trabalho – Projeto A3 (ADS)**

**1. Formação do Grupo e Início das Atividades**

O grupo foi formado no dia **12/09/2025**, composto por quatro integrantes. Nesse primeiro momento, realizamos discussões iniciais para compreender a proposta do projeto, levantar dúvidas e refletir sobre a melhor forma de dividir as tarefas. Contudo, enfrentamos algumas dificuldades relacionadas à demanda da **atividade A1** e à falta de clareza na comunicação sobre o funcionamento da plataforma, o que atrasou a definição das responsabilidades.

**2. Desenvolvimento do Projeto**

Entre os dias **13 e 16/09/2025**, o grupo manteve diálogos sobre a estrutura geral do projeto, alinhando os conceitos de sistema de gestão de projetos e equipes. Ainda não houve produção concreta nesse período, mas sim uma fase de entendimento e amadurecimento da proposta.

No dia **17/09/2025**, a integrante **Geovana** finalizou e entregou a **programação em Java**, cumprindo o papel de desenvolvimento do sistema. **Daniella** tentou contato com Professor, sem sucesso.

Já no dia **18/09/2025**, Suzan entregou a **estruturação do projeto em formato de relatório**, contemplando os requisitos, aspectos humanos, dimensões tecnológicas e plano de ação, a fim de organizar e formalizar as informações em documento acadêmico.

**3. Próximas Etapas**

* Realizar testes do sistema desenvolvido em Java para garantir funcionamento adequado.
* Consolidar a documentação, incluindo relatório e plano de ação com cronograma.
* Preparar e organizar a **apresentação final** (slides, roteiro e ensaio).
* Distribuir responsabilidades para que todas as integrantes participem equilibradamente.

**4. Considerações Finais**

Apesar das dificuldades iniciais, o grupo conseguiu avançar de forma significativa na última semana. Já contamos com o sistema implementado em Java e com a documentação em desenvolvimento, o que cria uma base sólida para as próximas fases. O trabalho em equipe se mostrou fundamental, com cada integrante assumindo papéis específicos para garantir a entrega final do projeto.

**RELATÓRIO SEMANAL – (A3)**

**Período:** 18/09/2025 a 22/09/2025

**Atividades Realizadas:**

* **Daniella:**
  + Concluiu a **testagem do código**.
  + Subiu no **GitHub** o projeto desenvolvido no **Eclipse**, garantindo a versão final integrada.

**Próxima Etapa:**

* **Anie:**
  + Preparar e apresentar o **pitch final** do projeto.

**ATUALIZAÇÃO RELATÓRIO SEMANAL 23/09/2025 A 24/09/2025**

**Produção de Soluções:**

* De última hora descobrimos que nos foi proposto fazer equipe com pessoas que não estavam disponíveis umas às outras dentro da plataforma do DreamShaper.
* Com isso para não nos prejudicarmos mais, por conta de déficit de orientações apropriadas, decidimos desmembrar o grupo em dois de dois, e Anie e Suzan adicionam Gustavo ao projeto para completar a necessidade de quantidade de integrantes além de finalizar a apresentação com o pitch. Enquanto que Geovana e Daniella adicionam Lucas.
* A Gustavo está proposto finalizar a apresentação até o dia da entrega, enquanto Anie finaliza o Readme e Suzan atualiza informações da Estrutura do projeto.